**Príloha č. 4 – Indikatívny harmonogram plnenia**

Časový harmonogram realizácie jednotlivých aktivít je v nižšie uvedenej tabuľke. Zhotoviteľ pre Objednávateľa rozpracuje harmonogram plnenia do detailov v súlade so svojou ponukou.

Zhotoviteľ vykoná Dielo najneskôr v lehotách stanovených touto Prílohou č. 4 *„*Indikatívny časový harmonogram“*.*

Preberanie čiastkových plnení sa bude vykonávať v postupných krokoch v súlade s etapami a termínmi špecifikovanými týmto Indikatívnym časovým harmonogram.

Dodávky jednotlivých častí Diela, ktoré uskutoční Zhotoviteľ pre Objednávateľa musia byť predmetom akceptačného a preberacieho konania. Akceptačné a preberacie konanie je proces odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho častí podľa Zmluvy o dielo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fakturačný míľnik č.** | **Názov Úlohy** | **Trvanie** |
|  | **Zavedenie služieb Platform as a Service – služby vládneho cloudu** | **2 373 dní** |
|  |  **Natívna PaaS platforma a platformové služby** | **540 dní** |
| 1 |  Analýza a návrh riešenia  |   |
|  |  **Natívna PaaS Platforma** |  |
| 2 |  Implementácia (inštalácia a pilotné spustenie platformy) |   |
| 3 |  Testovanie |   |
| 4 |  Nasadenie |   |
|  |  **Implementácia služieb** |  |
| 5 |  Implementácia  |   |
| 6 |  Testovanie služičb |   |
| 7 |  Nasadenie |   |
|  |  **Licenčná PaaS automatizácia a služby** | **540 dní** |
| 8 |  Analýza a návrh riešenia  |   |
|  |  **Natívna PaaS Platforma** |   |
| 9 |  Implementácia (inštalácia a pilotné spustenie platformy) |   |
| 10 |  Testovanie |   |
| 11 |  Nasadenie |  |
|  |  **Implementácia služieb** |  |
| 12 |  Implementácia  |   |
| 13 |  Testovanie služieb |   |
| 14 |  Nasadenie |   |
|  |  **DevOps nástroje** | **540 dní** |
| 15 |  Analýza a návrh riešenia  |   |
| 16 |  Implementácia  |   |
| 17 |  Testovanie  |   |
| 18 |  Nasadenie do pilotnej a produkčnej prevádzky  |   |
|  |  **Komponenty** | **540 dní** |
| 19 |  Analýza a návrh riešenia  |   |
| 20 |  Implementácia  |   |
| 21 |  Testovanie  |   |
| 22 |  Nasadenie do pilotnej a produkčnej prevádzky  |   |
|  |  **Backup služby** | **540 dní** |
| 23 |  Analýza a návrh riešenia  |   |
| 24 |  Implementácia  |   |
| 25 |  Testovanie  |   |
| 26 |  Nasadenie do pilotnej a produkčnej prevádzky  |   |
|  | **Podpora produkčnej prevádzky** | **1825 dní** |
|  |  Podpora 1. rok |   |
|  |  Podpora 2. rok |   |
|  |  Podpora 3. rok |   |
|  |  Podpora 4. rok |   |
|  |  Podpora 5. rok |  |