**Príloha č. 4 – Indikatívny harmonogram plnenia**

Časový harmonogram realizácie jednotlivých aktivít je v nižšie uvedenej tabuľke. Zhotoviteľ pre Objednávateľa rozpracuje harmonogram plnenia do detailov v súlade so svojou ponukou.

Zhotoviteľ vykoná Dielo najneskôr v lehotách stanovených touto Prílohou č. 4 *„*Indikatívny časový harmonogram“*.*

Preberanie čiastkových plnení sa bude vykonávať v postupných krokoch v súlade s etapami a termínmi špecifikovanými týmto Indikatívnym časovým harmonogram.

Dodávky jednotlivých častí Diela, ktoré uskutoční Zhotoviteľ pre Objednávateľa musia byť predmetom akceptačného a preberacieho konania. Akceptačné a preberacie konanie je proces odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho častí podľa Zmluvy o dielo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fakturačný míľnik č.** | **Názov Úlohy** | **Trvanie** |
|  | **Zavedenie služieb Platform as a Service – služby vládneho cloudu** | **2 373 dní** |
|  | **Natívna PaaS platforma a platformové služby** | **540 dní** |
| 1 | Analýza a návrh riešenia |  |
|  | **Natívna PaaS Platforma** |  |
| 2 | Implementácia (inštalácia a pilotné spustenie platformy) |  |
| 3 | Testovanie |  |
| 4 | Nasadenie |  |
|  | **Implementácia služieb** |  |
| 5 | Implementácia |  |
| 6 | Testovanie služičb |  |
| 7 | Nasadenie |  |
|  | **Licenčná PaaS automatizácia a služby** | **540 dní** |
| 8 | Analýza a návrh riešenia |  |
|  | **Natívna PaaS Platforma** |  |
| 9 | Implementácia (inštalácia a pilotné spustenie platformy) |  |
| 10 | Testovanie |  |
| 11 | Nasadenie |  |
|  | **Implementácia služieb** |  |
| 12 | Implementácia |  |
| 13 | Testovanie služieb |  |
| 14 | Nasadenie |  |
|  | **DevOps nástroje** | **540 dní** |
| 15 | Analýza a návrh riešenia |  |
| 16 | Implementácia |  |
| 17 | Testovanie |  |
| 18 | Nasadenie do pilotnej a produkčnej prevádzky |  |
|  | **Komponenty** | **540 dní** |
| 19 | Analýza a návrh riešenia |  |
| 20 | Implementácia |  |
| 21 | Testovanie |  |
| 22 | Nasadenie do pilotnej a produkčnej prevádzky |  |
|  | **Backup služby** | **540 dní** |
| 23 | Analýza a návrh riešenia |  |
| 24 | Implementácia |  |
| 25 | Testovanie |  |
| 26 | Nasadenie do pilotnej a produkčnej prevádzky |  |
|  | **Podpora produkčnej prevádzky** | **1825 dní** |
|  | Podpora 1. rok |  |
|  | Podpora 2. rok |  |
|  | Podpora 3. rok |  |
|  | Podpora 4. rok |  |
|  | Podpora 5. rok |  |